

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 12 de marzo del 2018 |
| **Lugar:** | Oficina de CDC |
| **Objetivos** | Retrospectiva del segundo Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Retroalimentación de actividades   1. Actividades realizadas 2. Problemáticas presentadas 3. Áreas de oportunidad | Las actividades realizadas fueron HU5, HU7, HU8, HU11, HU25, HU27, HU28, HU29, HU30, HU31, HU32, HU33, HU34.  Las problemáticas detectadas fueron las siguientes:   * Falta documentar pruebas. * No se aprobaron todas las historias de usuario seleccionadas para el segundo sprint   Áreas de oportunidad:   * Los tiempos de prueba son apropiados * El ritmo de trabajo es apropiado |
|  | Seguimiento de riesgos | Se realizó el seguimiento de riesgos, ver SGySHT\_ControlRiesgos\_v2.xls |
|  | Lecciones aprendidas | * Se tiene buena capacidad para aprender nueva tecnología. * Se ha reforzado los conocimientos sobre desarrollo WEB. |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| I.S.C. Francisco Javier Ceniceros Martínez | Encargado del centro de cómputo, Cliente y Administrador de proyecto |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Líder técnico |  |
| Tania Angélica Esparza Ramirez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Analista (AN). |  |