

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 02 de mayo del 2019 |
| **Lugar:** | CECyTE |
| **Objetivos** | Revisión del segundo Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Tania Angelica Esparza Ramirez , Alejandra Zamora Gutierrez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Revisión de la planificación del Sprint | * Se dio lectura al acta de planeación del sprint 2 |
|  | Revisión de historias de usuario de sprint | Se revisaron las siguientes HU:   * **HU5 - Tutoría Individual- Tutor**: No fue aprobada, no se toman los valores fecha y horario automáticos del sistema deben ser proporcionados manualmente por el tutor, el encabezado del pdf no tiene el mismo alto que los anteriores y los logotipos están posicionados alrevez lado derecho seduzac lado izquierdo cecyte. * **HU7 - Encuesta de Reprobación – Tutor:** Fue aprobada * **HU8 - Encuesta de Reprobación – Alumnos:** Fue aprobada * **HU11 - Canalización - Tutor:** No fue aprobada, no se toman la fecha automáticamente del sistema debe ser proporcionada manualmente por el tutor. el encabezado del pdf no tiene el mismo alto que los anteriores y los logotipos están posicionados alrevez lado derecho seduzac lado izquierdo cecyte. * **HU25 -Alta de datos básicos del alumno – Capturista:** No fue aprobada, la generación del usuario del alumno para acceder al sistema debe ser:   + Primera letra de su primer nombre.   + Segundo apellido completo en caso de ser con conectores quitar espacios   + Seguido de la primera letra de su segundo apellido. * **HU27- Login o login’s – Usuarios:** Fue aprobada * **HU28 - Carreras – Capturista:** Fue aprobada * **HU29 - Materias – Capturista:** No fue aprobada, solo se tomaran 2 tipos de materias, básicas y profesionales. * **HU30 -Asignación Docente-Materia-Grupo – Capturista:** Fue aprobada * **HU31 - Búsqueda Filtrada- Docente:** Fue aprobada * **HU32 - Calificaciones – Docente:** fue aprobada * **HU33 - Modificación de perfil – alumno:** Fue aprobada * **HU34 - Grupos – Capturista:** Fue aprobada |
|  |  |  |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| I.S.C. Francisco Javier Ceniceros Martínez | Encargado del centro de cómputo, Cliente y Administrador de proyecto |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Líder técnico |  |
| Tania Angélica Esparza Ramirez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Analista (AN). |  |