

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 25/03/2019 |
| **Lugar:** | CECyTE |
| **Objetivos** | Planeación del Tercer Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Tania Angélica Esparza Ramirez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Establecer objetivo del Sprint. | Se definió el objetivo a alcanzar al final del segundo sprint  “Generar el Tercer avance de componentes de software” |
|  | Crear Sprint BackLog | Se seleccionaron las siguientes HU:   * **HU6-Tutoria grupal – Tutor:** Como tutor quiero agregar y consultar los datos generados en una tutoría grupal y poder generar el PDF.(ZGA) * **HU12 - Notas y Observaciones – Tutor**: Como tutor quiero generar y consultar notas asuntos relacionados con los alumnos.(ERTA) * **HU14 - Ficha identificación – Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las ficha de identificación de cada alumno y puedan generar el PDF.(ZGA) * **HU16 - Búsqueda filtrada – Directivo:** Como cliente quiero que los directivos puedan realizar búsquedas de alumnos por nombre o por grupo.(ERTA) * **HU17- Tutoría individual - Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las tutorías individuales de cada alumno y generar PDF de cada tutoría. (ZGA) * **HU18 - Tutoría Grupal - Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las tutorías grupales de cada alumno.(ERTA) * **HU19 - Encuesta de Reprobación – Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las encuestas de reprobación de cada alumno de cada parcial y puedan generar PDF de cada una de ellas.(ZGA) * **HU20 -Carta compromiso – Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las cartas compromiso de cada alumno y puedan generar PDF de cada una de ellas.(ERTA) * **HU21 - Carta responsiva - Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las cartas responsivas de cada alumno y puedan generar PDF de cada una de ellas.(ZGA) * **HU22 -Canalización - Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las canalizaciones de cada alumno y puedan generar PDF de cada una de ellas.(ERTA) * **HU23 - Notas y Observaciones – Directivo:** Como cliente quiero que los directivos puedan generar y consultar notas asuntos relacionados con los alumnos.(ZGA) * **HU24 - Solicitud de baja – Directivo:** Como cliente quiero que los directivos vean las solicitudes de baja de cada alumno y puedan generar PDF de cada una de ellas.(ERTA) |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| I.S.C. Francisco Javier Ceniceros Martínez | Encargado del centro de cómputo, Cliente y Administrador de proyecto |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Líder técnico |  |
| Tania Angélica Esparza Ramirez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Analista (AN). |  |