

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 27 de marzo del 2019 |
| **Lugar:** | CECyTE |
| **Objetivos** | Retrospectiva del tercer Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Tania Angelica Esparza Ramirez, Alejandra Zamora Gutierrez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Retroalimentación de actividades   1. Actividades realizadas 2. Problemáticas presentadas 3. Áreas de oportunidad | No se desarrolló ninguna actividad planeada en el sprint.  Las problemáticas detectadas fueron las siguientes:   * A causa de modificaciones de gran importancia para el sistema los siguientes módulos no pudieron ser completados por desviación de tiempo en el plan de trabajo. * El tiempo de residencia se terminó, y por consecuencia no se pudo llevar a cabo el tercer sprint. * A falta de módulos completos el sistema no pudo culminar en un 100%.   Áreas de oportunidad:   * Ninguna |
|  | Seguimiento de riesgos | Se realizó el seguimiento de riesgos, ver SGySHT\_ControlRiesgos\_v3.xls |
|  | Lecciones aprendidas | * Ninguna |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| I.S.C. Francisco Javier Ceniceros Martínez | Encargado del centro de cómputo, Cliente y Administrador de proyecto |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Líder técnico |  |
| Tania Angélica Esparza Ramirez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Analista (AN). |  |