

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 16 de mayo del 2019 |
| **Lugar:** | CECyTE |
| **Objetivos** | Revisión del segundo Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Tania Angelica Esparza Ramirez , Alejandra Zamora Gutierrez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Revisión de la planificación del Sprint | * Se dio lectura al acta de planeación del sprint 3 |
|  | Revisión de historias de usuario de sprint | Se revisaron las siguientes HU:   * **HU5 - Tutoría Individual- Tutor**: Se aprobó * **HU11 - Canalización - Tutor:** Se aprobó * **HU25 -Alta de datos básicos del alumno – Capturista:** Se aprobó * **HU29 - Materias – Capturista:** Se aprobó * **HU6-Tutoria grupal – Tutor:** No se realizo * **HU12 - Notas y Observaciones – Tutor**:No se realizo * **HU14 - Ficha identificación – Directivo:** No se realizo * **HU16 - Búsqueda filtrada – Directivo:** No se realizo * **HU17- Tutoría individual - Directivo:** No se realizo * **HU18 - Tutoría Grupal - Directivo:** No se realizo * **HU19 - Encuesta de Reprobación – Directivo:** No se realizo * **HU20 -Carta compromiso – Directivo:** No se realizo * **HU21 - Carta responsiva - Directivo:** No se realizo * **HU22 -Canalización - Directivo:** No se realizo * **HU23 - Notas y Observaciones – Directivo:** No se realizo * **HU24 - Solicitud de baja – Directivo:** No se realizo * **Manual de Usuario:** Se aprobó por el cliente. |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| I.S.C. Francisco Javier Ceniceros Martínez | Encargado del centro de cómputo, Cliente y Administrador de proyecto |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Líder técnico |  |
| Tania Angélica Esparza Ramirez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Analista (AN). |  |