

ACTA DE REUNIÓN

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 25/03/2019 |
| **Lugar:** | CECyTE |
| **Objetivos** | Planeación del primer Sprint |
| **Reunión convocada por:** | Tania Angélica Esparza Ramirez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
|  | Establecer objetivo del Sprint. | Se definió el objetivo a alcanzar al final del primer sprint  “Establecer las bases de los componentes de software”  “Generar el primer avance de componentes de software” |
|  | Crear Sprint BackLog | * **Diseño general**: Definir la arquitectura y el diseño de base de datos. (ERTA , ZGA)   Se seleccionaron las siguientes HU:   * **HU1 -** **Ficha de identificación – Alumno**: Como cliente quiero que los alumnos puedan escribir sus datos personales para llenar la ficha de identificación, además de consultarlo y modificar datos cuando se requiera.(ERTA) * **HU2 - Test Aprendizaje – Alumno**: Como cliente quiero que los alumnos realicen el test de aprendizaje y puedan consultar su resultado.(ZGA) * **HU9 - Carta Compromiso – Tutor**: Como tutor quiero realizar, consultar y generar un PDF de las cartas compromiso.(ERTA) * **HU10 - Carta Responsiva – Tutor**: Como tutor quiero realizar, consultar, modificar y generar un PDF de las cartas compromiso.(ZGA) * **HU13 - Solicitud de baja – Tutor**: Como tutor quiero generar, consultar y modificar la solicitud de baja de un alumno y generar reporte.(ERTA) * **HU3 - Ficha de identificación – Tutor**: Como tutor quiero validar, consultar y modificar la información proporcionada por los alumnos y generar PDF.(ERTA) * **HU4 – Test de aprendizaje – Tutor:** Como tutor quiero ver los resultados de forma individual de los alumnos y generar PDF.(ZGA) * **HU15 – Búsqueda filtrada – Tutor:** Como tutor quiero realizar búsquedas de alumnos por nombre. (ZGA) |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| I.S.C. Francisco Javier Ceniceros Martínez | Encargado del centro de cómputo, Cliente y Administrador de proyecto |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Líder técnico |  |
| Tania Angélica Esparza Ramirez | Diseñador (DES), desarrollador (PR) y Analista (AN). |  |